ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы
 «Развитие  транспортной системы Алексеевского сельского поселения » 

 за  2018 г

По муниципальной программе «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» (далее – Программа) в 2018 году было выделено 1983,2 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 274,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 1709,2 тыс.руб.

Освоено в рамках реализации Программы за  2018 г 1983,0 тыс. рублей, что составляет 100 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 274,00 тыс. рублей;

местного бюджета – 1709 тыс.руб.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

 За  2018 г :

· обеспечено  содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 20 км на сумму 1983,0 тыс. рублей.
Отчет

 об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

 «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения»    отчетный период 2018 г.

	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы
	Ответственный исполнитель

(заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	 Результат реализации  мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала реализации мероприятия
	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события
	Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб.
	Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. (1)

	
	
	
	
	
	Предусмотрено муниципальной программой 
	Фактически на отчетную дату

(1)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения»

	Основное мероприятие 1.1:

содержание авто​мобильных дорог общего пользова​ния местного значения и ис​кусственных со​оружений на них
	Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор
	содержание автомо​бильных дорог в полном объ​еме
	01.01.2018
	31.12.2018
	1709,2
	1709
	1709

	В том числе:
	
	
	
	
	

	Обслуживание и содержание дорог
	01.01.2018
	31.12.2018
	1709,2
	1709
	1709

	Строительный контроль
	01.01.2018
	31.12.2018
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.2.:

ремонт автомо​бильных дорог об​щего пользования местного значения и  искусственных со​оружений на них
	01.01.2018
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	-
	-
	-

	В том числе:
	
	
	
	
	

	Ремонт дороги с твердым покрытием по ул.Колхозная с.Алексеевка Октябрьского района Ростовской области
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.3.: капитальный ре​монт автомобиль​ных дорог общего пользования местного зна​чения и искус​ственных сооруже​ний на них
	Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор

Увеличение капитально отремонтированных автомо​бильных дорог
	01.01.2018
	31.12.2018
	-
	-
	-

	В том числе:
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт дороги с твердым покрытием по ул.Победы Революции в х.Ильичевка Октябрьского района Ростовской области
	01.01.2018
	31.12.2018
	-
	-
	-

	Основное меропри​ятие 1.4.:

проектные  работы по капитальному ремонту автомо​бильных дорог об​щего пользования местного значения и ис​кусственных со​оружений на них
	Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор
	обеспечение проек
тной до​кументацией работ по капи​тальному ре​монту автомо​бильных дорог
	-
	-
	 -
	-
	-

	Основное меропри​ятие 1.5.:

строительство и реконструкция ав​томобильных до​рог общего пользо​ва​ния местного значения и ис​кусственных со​оружений на них
	Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор
	увеличение автомо​бильных дорог
	01.01.2018
	31.12.2018
	 -
	-
	-

	В том числе:
	
	
	
	
	

	Строительство автомобильной дороги по ул.Железнодорожная, Садовая в х.Ильичевка Октябрьского района Ростовской области
	01.01.2018
	31.12.2018
	 -
	-
	-

	Основное меропри​ятие 1.6.:

проектные работы по строительству и реконструкции ав​томобильных дорог общего пользова​ния местного значения и ис​кусственных со​оружений на них
	Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор
	обеспечение проектной до​кументацией работ по строи​тельству и ре​конструкции автомобильных дорог
	01.01.2018
	31.12.2018
	 -
	-
	-

	В том числе:
	
	
	
	
	

	Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги по ул.Степная в х. Шевченко Октябрьского района Ростовской области
	01.01.2018
	31.12.2018
	 -
	-
	-

	Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги по ул.Железнодорожная, Садовая в х. Ильичевка Октябрьского района Ростовской области
	-
	-
	 -
	-
	-

	Основное меропри​ятие 1.7.:

Субсидии на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор
	Ремонт и содержание автомобильных дорог в полном объеме
	01.01.2018
	31.12.2018
	274,0
	274,0
	274,0

	Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	01.01.2018
	31.12.2018
	274,0
	274,0
	274,0

	Основное меропри​ятие 1.8.:

изготовление проектно – сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт дороги с твердым покрытием по ул.Алексеева в с.Алексеевка Октябрьского района Ростовской области
	Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор
	увеличение автомо​бильных дорог
	-
	-
	 -
	-
	-

	Основное меропри​ятие 1.9.:

Капитальный ремонт дороги с твердым покрытием по ул.Алексеева в с.Алексеевка Октябрьского района Ростовской области
	Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор
	увеличение автомо​бильных дорог
	01.01.2018
	31.12.2018
	 -
	 -
	-

	Основное меропри​ятие 1.10.:

Расходы на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации
	Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор
	увеличение автомо​бильных дорог
	01.01.2018
	31.12.2018
	 -
	 -
	-

	Строительство автомобильной дороги по ул.Степная в х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области
	01.01.2018
	31.12.2018
	-
	-
	-

	Основное меропри​ятие 1.11.:

Строительство автомобильной дороги по ул.Железнодорожная, Садовая в х.Ильичевка Октябрьского района Ростовской области
	01.01.2018
	31.12.2018
	01.01.2017
	31.12.2017
	-
	-
	-

	Строительство автомобильной дороги по ул.Железнодорожная, Садовая в х.Ильичевка Октябрьского района Ростовской области
	01.01.2018
	31.12.2018
	-
	-
	-

	Основное меропри​ятие 1.12.:

Ремонт дороги с твердым покрытием  по ул.Колхозная в с.Алексеевка Октябрьского района Ростовской области
	01.01.2018
	31.12.2018
	01.01.2016
	31.12.2016
	-
	-
	-

	Ремонт дороги с твердым покрытием  по ул.Колхозная в с.Алексеевка Октябрьского района Ростовской области
	01.01.2018
	31.12.2018
	-
	-
	-

	Контрольное событие программы

Реализация решения Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения  «О муниципальном дорожном фонде Алексеевского сельского поселения». Принятие постановления Администрации Алексеевского сельского поселения «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог внутрипоселкового значения и правилах расчета размера ассигнований бюджета Алексеевского сельского поселения на указанные цели». Принятие постановления Администрации Алексеевского сельского поселения «О порядке организации и финансировании работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов, а так же ремонту автомобильных дорог из средств бюджета Алексеевского сельского поселения»
	01.01.2018
	31.12.2018
	01.01.2016
	31.12.2016
	 -
	-
	-

	Итого по муниципальной программе
	
	
	Х
	Х
	1983,2
	1983
	1983


<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации Алексеевского сельского поселения                                                          Н.И.Лофиченко
Ответственный исполнитель                                                                                                              Ю.В.Кашпор
PAGE  

