РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение»

Администрация Алексеевского сельского поселения

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 04 » марта 2013 г.                      	 №  28	                   с.Алексеевка

О внесении изменений в постановление

Администрации Алексеевского сельского поселения

№ 77 от 31.08.2010 г.

«Об утверждении долгосрочной

целевой программы «Благоустройство:

озеленение и освещение территории

Алексеевского сельского поселения

Октябрьского района на 2011-2014г.»

В соответствии с статьёй 27 Устава муниципального образования «Алексеевское сельское поселение»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Приложение 1  Долгосрочной целевой программы «Благоустройство:

озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения

Октябрьского района на 2011-2014г.» изложить в новой редакции.

2.  Контроль за  исполнением  данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации Алексеевского сельского поселения Кашпор Ю.В.

Глава Алексеевского

сельского поселения                                                        Н.И.Лофиченко

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Алексеевского

сельского поселения

№ 28 от 04.03.2013 г.

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"БЛАГОУСТРОЙСТВО: ОЗЕЛЕНЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ  АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

НА 2011-2014 ГОДЫ"

- Паспорт долгосрочной целевой программы

"Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения Октябрьского района  на 2011-2014 годы "

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа " Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы " (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 31.12.2009 № 742 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 24.12.2007 г. № 512», постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 27.02.2010 г. № 12 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Алексеевского сельского поселения », постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 20.09.2011 г. № 85 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Алексеевского сельского поселения » |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Алексеевского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области |
| Разработчик Программы | Администрация Алексеевского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области |
| Исполнители мероприятий Программы: | Администрация Алексеевского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области, служба экономики и финансов Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов) |
| Основные цели Программы | -Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Алексеевское сельское поселение Октябрьского района» -Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Алексеевского сельского поселения Октябрьского района -Совершенствование эстетического вида Алексеевского сельского поселения Октябрьского района, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды -активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов; - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий -повышение общего уровня благоустройства поселения |
| Основные задачи Программы | -Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения. -Приведение в качественное состояние элементов благоустройства . -Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. - восстановить и реконструкция уличное освещение, установкой светильников в населенных пунктах; - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; - оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути - вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами. |
| Сроки реализации Программы | 2011 – 2014 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы составляет: в 2011 – 2014 годах – 4 755,8 тыс.рублей, в том числе: средства местного бюджета – 4 755,8 тыс. рублей; Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2011 – 2014 годов, могут быть уточнены при формировании проектов решений о бюджете на 2011- 2014 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования. -Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования «Алексеевское сельское поселение Октябрьского района». -Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. -Улучшение состояния территорий муниципального образования «Алексеевское сельское поселение Октябрьского района» -Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования «Алексеевское сельское поселение Октябрьского района» -улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; -совершенствование эстетического состояния территории; -увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; -создание зелёных зон для отдыха горожан; -предотвращение сокращения зелёных насаждений -увеличение количества высаживаемых деревьев -увеличение площади цветочного оформления на 1500 м2; - благоустроенность населенных пунктов поселения; |

- Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Природно-климатические условия Алексеевского сельского поселения, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

В настоящее время население поселения составляет 2,7 тыс. чел.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. В поселении проводится ежегодный конкурс на лучшую улицу поселения, лучшую клумбу около частного домовладения. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения, особенно в сельской местности, не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является сегодня одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

- Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

2.1. Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве населенных пунктов МО

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по 3 показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

2.2. Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством  населенных пунктов МО

В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории Алексеевского сельского поселения. В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций для решения существующих проблем.

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций, и объектов благоустройства населенных пунктов.

2.3. Анализ качественного состояния элементов благоустройства муниципального образования

2.3.1   Озеленение

. Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

2.3.2 Наружное освещение, иллюминация

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых домах населенных пунктов имеются светильники, которые не обеспечивают освещение территории.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах поселков муниципального образования.

2.3.3. Благоустройство в жилых кварталах

Благоустройство в жилых кварталах включает в себя внутриквартальные проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством занимается администрация муниципального образования.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

. 2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов МО

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2011 - 2014 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Алексеевского сельского поселения:

-Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Алексеевское сельское поселение Октябрьского района»

-Повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания населенных пунктов Алексеевского сельского поселения Октябрьского района

-Совершенствование эстетического вида Алексеевского сельского поселения Октябрьского района, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды

-активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий

-повышение общего  уровня благоустройства поселения

-Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.

-Приведение в качественное состояние элементов благоустройства .

-Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

- восстановить и реконструкция уличное освещение, установкой светильников в населенных пунктах;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в таблице N 1.

- Таблица N 1

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Показатели по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | привлечение населения муниципального образования к работам по благоустройству | % | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 2 | соответствие объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу | % | 70 | 90 | 100 | 100 |

- Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ,

ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Программа рассчитана на 2011 - 2014 годы.

Основой Программы является следующая система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

3.1. Мероприятия по совершенствованию систем освещения населенных пунктов.

Предусматривается комплекс работ по восстановлению до нормативного уровня освещенности населенных пунктов Алексеевского сельского поселения с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов.

3.2. Мероприятия по благоустройству мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов населенных пунктов Алексеевского сельского поселения.

Предусматривается комплекс работ по приведению в нормативное состояние мест размещения твердых бытовых отходов.

3.3. Проведение конкурсов на звание "Самый благоустроенный населенный пункт Алексеевского сельского поселения " Проведение конкурса на звание "Самый благоустроенный населенный пункт Алексеевского сельского поселения " позволит выявить и распространить передовой опыт организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства, а также органов местного самоуправления по вопросам благоустройства и санитарной очистки населенных пунктов. В рамках этого конкурса предполагается провести ряд конкурсов: "Улучшим свое жилище", "Лучшее подворье", «Лучшая улица», «Лучшая клумба». Основной целью проведения данных конкурсов является развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию подъездов, придомовой территории.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий, предусмотренных разделом 3, при наличии разработанных и принятых программ благоустройства населенных пунктов, а также решений о выделении средств местных бюджетов на финансирование мероприятий по благоустройству населенных пунктов

- ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ

Таблица N 1

2011 год

| № | Наименование направлений использования средств Программы | Средства инвесторов | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание и ремонт сетей уличного освещения на территории поселения | 0,0 | 1095,7 | 1095,7 |
| 2 | Обслуживание и содержание зеленых насаждений и благоустройство прилегающей территории | 0,0 | 339,3 | 339,3 |
| 3 | Противоклещевая обработка | 0,0 | 29,7 | 29,7 |
| 4 | Приобретение посадочного материала (цветы) | 0,0 | 40,0 | 40,0 |
| 5 | Приобретение извести и краски | 0,0 | 12,0 | 12,0 |
| 6 | Приобретение лавочек и урн | 0,0 | 55,0 | 55,0 |
| 7 | Приобретение цемента | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
| 8 | Услуги по изготовлению стелы | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| 9 | Строительство сетей уличного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Трудоустройство несовершеннолетних граждан | 0,0 | 16,6 | 16,6 |
| 11 | Изготовление растяжек | 0,0 | 5,2 | 5,2 |
| 12 | Приобретение растяжки | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
| 13 | Приобретение детских площадок | 0,0 | 30,4 | 30,4 |
| 14 | Сезонные рабочие | 0,0 | 37,0 | 37,0 |
| 15 | Приобретение бензина, масла, лески | 0,0 | 4,8 | 4,8 |
| 16 | Приобретение косилок | 0,0 | 17,0 | 17,0 |
|  | ИТОГО | 0,0 | 1711,7 | 1711,7 |

2012год

| № | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание и ремонт сетей уличного освещения на территории поселения | 0,0 | 800,9 | 800,9 |
| 3 | Спиливание сухих и аварийных деревьев |  | 22,8 | 22,8 |
| 2 | Обслуживание и содержание зеленых насаждений и благоустройство прилегающей территории | 0,0 | 232,7 | 232,7 |
| 3 | Трудоустройство несовершеннолетних граждан | 0,0 | 17,2 | 17,2 |
| 4 | Изготовление баннера « 75 лет РО» | 0,0 | 13,8 | 13,8 |
| 5 | Приобретение цветов | 0,0 | 40,0 | 40,0 |
| 6 | Противоклещевая обработка | 0,0 | 9,5 | 9,5 |
|  | ИТОГО | 0,0 | 1 136,9 | 1 136,9 |

2013год

| № | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание и ремонт сетей уличного освещения на территории поселения | 0,0 | 1 150,0 | 1 150,0 |
| 2 | Обслуживание и содержание зеленых насаждений и благоустройство прилегающей территории | 0,0 | 300,0 | 300,0 |
| 3 | Изготовление банеров | 0,0 | 6,9 | 6,9 |
|  | ИТОГО | 0,0 | 1 456,9 | 1 456,9 |

2014год

| № | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание и ремонт сетей уличного освещения на территории поселения | 0,0 | 400,3 | 400,3 |
| 2 | Обслуживание и содержание зеленых насаждений и благоустройство прилегающей территории | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | ИТОГО | 0,0 | 450,3 | 450,3 |

- Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Алексеевского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Распределение объемов финансирования, указанных в приложении N 1 к настоящей Программе, по объектам капитального ремонта дорог и тротуаров, улично-дорожной сети и сооружений на них осуществляется Муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Алексеевского сельского поселения Октябрьского района.

Исполнитель Программы - Администрация Алексеевского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов. В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования Алексеевское сельское поселение.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения  муниципального образования  к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения  сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

В результате реализации  Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния  территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в поселении;

- создание зелёных зон для отдыха селян;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений

К количественным показателям реализации Программы относятся:

-увеличение количества высаживаемых деревьев;

-увеличение площади цветочного оформления;

Специалист 1 категории

по правовой и кадровой работе                                                     Н.А.Ходеева