| Российская Федерация Ростовская область ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН Муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение» Администрация Алексеевского сельского поселения ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.04.2026 г. | № 44 |  | с.Алексеевка |
| О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 07.11.2018 № 102 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 30.09.2024 № 105 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения», постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 30.09.2024 № 106 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Алексеевского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Алексеевское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 102 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения»» изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Алексеевского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Алексеевского сельского поселения Задорожнего О.А.

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения                                    Ю.В.Кашпор

Приложение

к постановлению

Алексеевского сельского

поселения

от 02.04.2026 г. № 44

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Алексеевского сельского поселения»

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения»

Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере жилищно-коммунального хозяйства Алексеевского сельского поселения.

Важными компонентами улучшения качества жизни граждан являются, в том числе, повышение качества жилищно-коммунальных услуг.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения»

Целью муниципальной программы является повышение эксплуатационной надежности и улучшение технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства в Алексеевском сельском поселении.

Ключевым показателем, характеризующим степень достижения цели муниципальной программы будет являться постоянное повышение качества жизни населения Алексеевского сельского поселения

3. Сведения

о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Российской Федерации и Ростовской области

Муниципальная  программа не имеет взаимосвязи  со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации и Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления

в сфере реализации муниципальной  программы

Основные задачи в сфере реализации муниципальной  программы:

обеспечение более комфортных условий проживания населения Алексеевского сельского поселения;

повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

снижение финансовых затрат на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов.

II. Паспорт

муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения»

- Основные положения

| Куратор муниципальной (комплексной) программы Алексеевского сельского поселения | Задорожний Олег Александрович, заместитель главы Администрации Алексеевского сельского поселения |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы Алексеевского сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения в лице заместителя главы Администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству |
| Период реализации муниципальной (комплексной) Алексеевского сельского поселения | Iэтап - 2019 – 2024 годы II этап- 2025-2030 годы |
| Цели муниципальной (комплексной) программы Алексеевского сельского поселения | Повышение эксплуатационной надежности и улучшение технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства в Алексеевском сельском поселении |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | 1004,0 тыс. рублей: I этап – 4,0 тыс. рублей; II этап- 1000,0 тыс. рублей. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области | - |

- Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Доку-мент | Ответст-венный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 (справочно) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель муниципальной программы «Повышение эксплуатационной надежности и улучшение технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства в Алексеевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Алексеевского сельского поселения | МП | - | процент | ведомственный | 87,2 | 2023 | 87,5 | 87,6 | 87,7 | 87,8 | 87,8 | Отчет | Администрация Алексеевского сельского поселения | - | - |
| 1.2. | Доля удовлетворенных обращений жителей Алексеевского сельского поселения, попавших в трудную жизненную ситуацию за предоставлением жилого помещения маневренного жилищного фонда в общем количестве обращений жителей в Администрацию Алексеевского сельского поселения | МП | возрастание | процент | ведомственный | 0 | 2023 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | отчет | Администрация Алексеевского сельского поселения | - | - |

### 3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| ### № п/п | ### Задачи структурного элемента | ### Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | ### Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| - Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| ### 1.1. | Комплекс процессных мероприятий 1. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» ### Ответственный исполнитель: Администрация Алексеевского сельского поселения» ### Срок реализации: 2025-2030 г |  |  |
| ### 1.1.1. | Содержание муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, реализации инвестиционных проектов водопроводно-канализационного хозяйства и объектов теплоэнергетики | повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Алексеевского сельского поселения |
| ### 2.1. | Комплекс процессных мероприятий 2. «Создание, ремонт и поддержание в пригодном для проживания состоянии муниципального маневренного жилищного фонда Алексеевского сельского поселения» ### Ответственный исполнитель: Администрация Алексеевского сельского поселения» Срок реализации: 2026-2030 г |  |  |
| ### 2.1.1. | Проведение ремонта жилых и нежилых помещений в соответствии с требованиями, предъявляемым законодательством к жилым помещениям маневренного жилищного фонда | Обеспечение жилыми помещениями муниципального маневренного жилищного фонда категорий жителей поселения, указанных в ст.95 ЖК РФ для временного проживания | Доля удовлетворенных обращений жителей Алексеевского сельского поселения, попавших в трудную жизненную ситуацию за предоставлением жилого помещения маневренного жилищного фонда в общем количестве обращений жителей в Администрацию Алексеевского сельского поселения |

### 4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| ### № п/п | Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента/ источник ### финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | 2028 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1. | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения»(всего), в том числе: | ### 0 | ### 1 000,0 | ### 0 | ### 0 | ### 1 000,0 |
|  | бюджет поселения | ### 0 | ### 1 000,0 | ### 0 | ### 0 | ### 1 000,0 |
|  | федеральный бюджет | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | областной бюджет | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | бюджет района | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | внебюджетные источники | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| ### 2. | ### Комплекс процессных мероприятий « Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения», (всего), в том числе: | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | бюджет поселения | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | федеральный бюджет | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | областной бюджет | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | бюджет района | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | внебюджетные источники | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| ### 3. | ### Комплекс процессных мероприятий « Создание, ремонт и поддержание в пригодном для проживания состоянии муниципального маневренного жилищного фонда Алексеевского сельского поселения», (всего), в том числе: | ### 0 | ### 1 000,0 | ### 0 | ### 0 | ### 1 000,0 |
|  | бюджет поселения | ### 0 | ### 1 000,0 | ### 0 | ### 0 | ### 1 000,0 |
|  | федеральный бюджет | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | областной бюджет | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | бюджет района | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | внебюджетные источники | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |

### III.ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения»

- Основные положения

| ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий « Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения » | ### Администрация Алексеевского сельского поселения |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой Алексеевского сельского поселения | ### Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Документ | Ответст-венный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 (справочно) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.Задача комплекса процессных мероприятий «Содержание муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, реализации инвестиционных проектов водопроводно-канализационного хозяйства и объектов теплоэнергетики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Алексеевского сельского поселения | МП | - | процент | ведомственный | 87,2 | 2023 | 87,5 | 87,6 | 87,7 | 87,8 | 87,8 | Отчет | Администрация Алексеевского сельского поселения | - | - |

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### 2030 |
|  | ### 1 |  |  | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 |
| ### 1.Задача комплекса процессных мероприятий «Содержание муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, реализации инвестиционных проектов водопроводно-канализационного хозяйства и объектов теплоэнергетики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) 1.1. «Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства» | ### Иные мероприятия | повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | ### процентов | ### 100 | ### 2023 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 |
| ### 1.2. | ### Мероприятие (результат) 1.2. «Капитальный ремонт объектов водопроводно–канализационного хозяйства» | ### Иные мероприятия | повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | ### процентов | ### 100 | ### 2023 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 |

# 4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | 2028 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий 1. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения», всего, в том числе: | ### Х | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | бюджет поселения |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | федеральный бюджет |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | областной бюджет |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | бюджет района |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | внебюджетные источники |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1.1. «Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства»,(всего), в том числе: | ### Х | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | местный бюджет |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | федеральный бюджет |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | областной бюджет |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | бюджет района |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | внебюджетные источники |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| ### 3. | ### Мероприятие (результат) 1.1. «Капитальный ремонт объектов водопроводно–канализационного хозяйства», (всего), в том числе: | ### Х | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | местный бюджет (всего) |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | федеральный бюджет |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | областной бюджет |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | бюджет района |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | внебюджетные источники |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2028 год

| № п/п | Задача, мероприятие(результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Задача комплекса процессных мероприятий «Содержание муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, реализации инвестиционных проектов водопроводно-канализационного хозяйства и объектов теплоэнергетики» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства» | Х | Администрация Алексеевского сельского поселения | Отчет о реализации муниципальной программы | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Заключены договора на разработку проектно-сметной документации» | 20 января 2025г; 20 января 2026г; 20 января 2027г; 20 января 2028г. | Администрация Алексеевского сельского поселения | Муниципальный контракт | - |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Услуга оказана (работы выполнены) | 31 декабря 2025г.; 31 декабря 2026г.; 31 декабря 2027г.; 31 декабря 2028г.. | Администрация Алексеевского сельского поселения | Платежные поручения, акты сверок | - |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. «Капитальный ремонт объектов водопроводно–канализационного хозяйства» | Х | Администрация Алексеевского сельского поселения | Отчет о реализации муниципальной программы | - |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Заключены договора на капитальный ремонт» | 20 января 2025г; 20 января 2026г; 20 января 2027г; 20 января 2028г. | Администрация Алексеевского сельского поселения | Муниципальный контракт | - |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Услуга оказана (работы выполнены) | 31 декабря 2025г.; 31 декабря 2026г.; 31 декабря 2027г.; 31 декабря 2028г.. | Администрация Алексеевского сельского поселения | Платежные поручения, акты сверок | - |

### IV.ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Создание, ремонт и поддержание в пригодном для проживания состоянии муниципального маневренного жилищного фонда Алексеевского сельского поселения»

      - Основные положения

| ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий « Создание, ремонт и поддержание в пригодном для проживания состоянии муниципального маневренного жилищного фонда Алексеевского сельского поселения » | ### Администрация Алексеевского сельского поселения |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой Алексеевского сельского поселения | ### Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  |  | Документ | Ответст-венный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2030 (справочно) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.Задача комплекса процессных мероприятий «Проведение ремонта жилых и нежилых помещений в соответствии с требованиями, предъявляемым законодательством к жилым помещениям маневренного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля удовлетворенных обращений жителей Алексеевского сельского поселения, попавших в трудную жизненную ситуацию за предоставлением жилого помещения маневренного жилищного фонда в общем количестве обращений жителей в Администрацию Алексеевского сельского поселения | МП | возрастание | процент | ведомственный | 0 | 2023 | 0 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | отчет | Администрация Алексеевского сельского поселения | - | - |

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### 2030 |
|  | ### 1 |  |  | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |  | ### 8 |
| ### 1.Задача комплекса процессных мероприятий «Проведение ремонта жилых и нежилых помещений в соответствии с требованиями, предъявляемым законодательством к жилым помещениям маневренного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) 1.1. «Создание, ремонт и поддержание в пригодном для проживания состоянии муниципального маневренного жилищного фонда Алексеевского сельского поселения» | ### Иные мероприятия | Обеспечение жилыми помещениями муниципального маневренного жилищного фонда категорий жителей поселения, указанных в ст.95 ЖК РФ для временного проживания | ### процент | ### 0 | ### 2024 | ### 0 | ### 50 | ### 50 | ### 100 | ### 100 |

# 4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | 2028 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий 1. «Создание, ремонт и поддержание в пригодном для проживания состоянии муниципального маневренного жилищного фонда Алексеевского сельского поселения», всего, в том числе: | ### Х | ### 0 | ### 1 000,0 | ### 0 | ### 0 | ### 1 000,0 |
|  | бюджет поселения |  | ### 0 | ### 1 000,0 | ### 0 | ### 0 | ### 1 000,0 |
|  | федеральный бюджет |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | областной бюджет |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | бюджет района |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | внебюджетные источники |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1.1. «Создание, ремонт и поддержание в пригодном для проживания состоянии муниципального маневренного жилищного фонда Алексеевского сельского поселения»,(всего), в том числе: | ### Х | ### 0 | ### 1 000,0 | ### 0 | ### 0 | ### 1 000,0 |
|  | местный бюджет | 951 0501 0440220420 244 | ### 0 | ### 1 000,0 | ### 0 | ### 0 | ### 1 000,0 |
|  | федеральный бюджет |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | областной бюджет |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | бюджет района |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | внебюджетные источники |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026-2028 год

| № п/п | Задача, мероприятие(результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Задача комплекса процессных мероприятий «Содержание муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, реализации инвестиционных проектов водопроводно-канализационного хозяйства и объектов теплоэнергетики» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Создание, ремонт и поддержание в пригодном для проживания состоянии муниципального маневренного жилищного фонда Алексеевского сельского поселения» | Х | Администрация Алексеевского сельского поселения | Отчет о реализации муниципальной программы | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Заключение муниципального контракта» | 31 декабря 2026г.; 31 декабря 2027г.; 31 декабря 2028г.. | Администрация Алексеевского сельского поселения | Муниципальный контракт | - |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Услуга оказана (работы выполнены) | 31 декабря 2026г.; 31 декабря 2027г.; 31 декабря 2028г.. | Администрация Алексеевского сельского поселения | Платежные поручения, акты сверок | - |

Ведущий специалист по правовой и кадровой работе                                                                              Н.А.Ходеева