Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение»

Администрация Алексеевского сельского поселения

постановление

11.01.2024               	                    №  12                  	           с.Алексеевка

Об утверждении отчета о

финансировании и освоении

проводимых программных

мероприятий по муниципальной

программе «Развитие

транспортной системы

Алексеевского сельского поселения »

по результатам за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.09.2018 года № 82 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценке эффективности  муниципальных программ Алексеевского сельского поселения Октябрьского района»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Развитие  транспортной системы Алексеевского сельского поселения » утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения № 105 от 07.11.2018 г «Об утверждении муниципальной программы «Развитие  транспортной системы Алексеевского сельского поселения » по состоянию на 01.01.2024 г согласно приложению № 1

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Алексеевского сельского поселения Задорожнего О.А.

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения                                 Ю.В. Кашпор

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Алексеевского

сельского поселения

№ 12 от 11.01.2024 г

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые в 2023 году

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы и повышения уровня безопасности дорожного движения на территории  Алексеевского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения», (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечено содержание 34,8  километра автомобильных дорог местного значения.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы «Развитие транспортной системы» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий, 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» выполнено в полном объеме – обеспечено содержание 20,1 километра автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Основное мероприятие 1.2 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» выполнено.

По подпрограмме «Развитие транспортной системы» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое  достигнуто в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

Не своевременное исполнение подрядными организациями обязательств по  муниципальным контрактам;

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил  6095,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 6095,7 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения от 28.12.2023 № 83 «О бюджете Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 6095,7 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 6095,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 6095,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 6068,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 6068,5 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения составляет 27,2 тыс. рублей, освоение составило 99,5 процентов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении

значений показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 2 показателя, по 2 из которых фактическое значение соответствует плановому.

Показатель 1 «Доля протяженности внутригородских дорог, улично-дорожной сети, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» – плановое значение 56 процентов, фактическое значение 56  процентов.

Показатель 1.2 «Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения» – плановое значение 20,1 километра, фактическое значение 34,8 километра.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной  программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной  программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,7;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,35 (2,7/2,0), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий государственной программы, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий,  выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной  программы составляет 1,00 (2/2), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий муниципальной программы.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,00 (2/2).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

6068,5 тыс. рублей/6095,7 рублей = 0,99.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,00/0,99 = 1,01, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,00 х 0,5 + 1,01 х 0,3 + 1,00 х 0,2 = 1,00,

в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2023 году является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Приложение № 1

к отчету об исполнении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения»

Сведения

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, наименование контрольного события | Ответственный исполнитель должность | Плановый срок | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины нереализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Содержание автомобильных дорог в полном объеме | Содержание автомобильных дорог в полном объеме |  |
| 1.2 | ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | увеличение отремонтированных автомобильных дорог | увеличение отремонтированных автомобильных дорог | - |

Приложение № 2

к отчету об исполнении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения»

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения»  за  2023г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» | всего | 6095,7 | 6095,7 | 6068,5 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 6095,7 | 6095,7 | 6068,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» | всего | 6095,7 | 6095,7 | 6068,5 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 6095,7 | 6095,7 | 6068,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного» | всего | 6095,7 | 6095,7 | 6068,5 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 6095,7 | 6095,7 | 6068,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к отчету об исполнении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения»

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной

программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения»  за  2023г

| № п/п | Наименование номер показателя | Единица измерения | Значения показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности внутригородских дорог, улично-дорожной сети, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 56 | 56 | 56 | - |
| 1.2. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | километров | 20,1 | 20,1 | 34,8 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.