PAGE  

[image: image1.jpg]



Российская Федерация 

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение»

Администрация Алексеевского сельского поселения 

постановление

02.03.2026 г                 
                     № 31                   
           с.Алексеевка

Об утверждении отчета о

о реализации муниципальной

программы «Благоустройство: 

озеленение и освещение территории 

Алексеевского сельского поселения»

по результатам за 2025 год 


В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 30.09.2024 года № 105 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности  муниципальных программ Алексеевского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Алексеевское сельское поселение», Администрация Алексеевского сельского поселения постановляет:
        1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программе «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения № 106 от 07.11.2018 г «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения», за 2025 год согласно приложению.
      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.  

      3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Алексеевского сельского поселения Задорожнего О.А..
Глава  Администрации

Алексеевского сельского поселения                                 Ю.В. Кашпор
Приложение №1
к постановлению Администрации
Алексеевского сельского поселения

№ 31 от 02.03.2026 г.
ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» за 2025 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания комфортных условий отдыха, чистоты и освещенности улиц, организации озеленения территории, содержания мест захоронения, сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения № 106 от 07.11.2018 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» (далее   -   муниципальная программа), ответственным   исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализованы мероприятия, в результате которых: 

          1. повышен уровень внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Алексеевского сельского поселения;
2. приведены в качественное состояние элементы благоустройства;

3. созданы благоприятные, комфортные и безопасные условия для проживания и отдыха населения.
2. Сведения о результатах выполнения 

(достижении) мероприятий (результатов) и контрольных 

точек структурных элементов муниципальной программы за 2025 год
Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В   рамках   комплекса процессных мероприятий    «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения», предусмотрена реализация 4 мероприятий (результатов), 8 контрольных точек.
Мероприятие (результат) «Содержание зеленых насаждений» выполнено.  В рамках данного мероприятия в населенных пунктах поддерживалась чистота и порядок по договорам ГПХ. 
Мероприятие (результат) «Содержание и ремонт сетей уличного освещения» выполнено в полном объеме. В рамках данного мероприятия производилась своевременная оплата по договору электроснабжения уличного освещения и производился ремонт сетей уличного освещения. 

Мероприятие (результат) « Содержание мест захоронения» выполнено в полном объеме. 
Мероприятие (результат) «Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов» выполнено в полном объеме. В рамках данного мероприятия проводились акарицидные обработки территории, приобретение баннеров, бензокос и прочие мероприятия.
Сведения о выполнении мероприятий (результатов,  а также контрольных точек муниципальной программы приведены за 2025 год в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

        В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние такой фактор как повышение уровня внешнего благоустройства поселения. 

4. Сведения 
об использовании бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальной программы

        Объем   запланированных расходов   на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 3692,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

          федеральный бюджет – 0,0 тыс.рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 3692,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

       План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения от 24.12.2024 № 117 «О бюджете Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 3692,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 3692,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс.рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 3692,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

      Исполнение   расходов   по   муниципальной   программе составило 3691,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

         федеральный бюджет – 0,0 тыс.рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 3691,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

      Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил
0,3 тыс. рублей, за счет округления.
     Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении 

плановых и фактических значений показателей 

муниципальной программы и ее структурных элементов за 2025 год 

Муниципальной программой и комплексом процессных мероприятий муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по всем показателям фактические  значения  соответствуют  плановым.   

Показатель 1. «Общая площадь зеленых насаждений» - плановое значение 75 тыс. кв.м, фактическое значение 75 тыс. кв. м.

Показатель 2. «Обеспеченность уличным освещением»  -  плановое значение  18,7 км, фактическое значение 18,7 км.

Показатель 3. «Общая площадь мест захоронения» - плановое значение 15,6 га,   фактическое значение 15,6 га.

Показатель 4. «Количество инициатив жителей населенных пунктов в области благоустройства территории» - плановое значение -3 шт.,   фактическое значение -3 шт.
Показатель 1.1 «Общая площадь зеленых насаждений» - плановое значение 75 тыс. кв.м, фактическое значение 75 тыс. кв. м.

Показатель 1.2. «Обеспеченность уличным освещением»  -  плановое значение  18,7 км, фактическое значение 18,7 км.
Показатель 1.3. «Количество инициатив жителей населенных пунктов в области благоустройства территории» - плановое значение -3 шт.,   фактическое значение -3 шт.
          Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки 

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной  программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки). 

Уровень достижения муниципальной программы УДгп за 2025 год  рассчитывается по формуле: 

УДгп = 0,5 х УДп + 0,5 х УДстр.эл., 

где УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде; 

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде. 

Уровень достижения показателей муниципальной программы УДп за 2025 год составляет 100,0 процента.

УДп  = (100 + 100+100+100) / 4 =100.
Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы УДстр.эл. за 2025 год составляет 100,0 (средневзвешенное значение уровней достижения одним структурным элементом).

УДстр.эл. = (1 х 100,0) / 1,0 = 100.
Уровень достижения муниципальной программы УДгп за 2025 год составляет 100,0 процента.

УДгп  = 0,5 х 100 + 0,5 х 100 = 100.

Оценка динамики прироста значений показателей ОПгп за 2025 год  рассчитывается по формуле:

ОПгп = 0,7 х ОПпГП + 0,3 х ОПпСЭ, 

где ОПпГП –оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы ОПпГП за 2025 год составляет 100 процента.

ОПпГП = (100+100+100+100) / 4 = 100.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы ОПпСЭ за 2025 год составляет 100,0 
(100,0/ 1).

ОПпСЭ = 100 / 1 = 100. 
Оценка динамики прироста значений показателей ОПгп за 2025 год составляет 100,0.

ОПгп = 0,7 х 100 + 0,3 х 100,0 = 100.

Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

N

ФинУп = ∑ wi х E (Pi) х 100,

i = 1

где ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N –количество критериев;
wi–удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

E (Pi)–значение i-го критерия.

Качество внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета поселения в рамках муниципальной программы в отчетном году рассчитывается как отношение суммы объема утвержденных бюджетных ассигнований бюджета поселения по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований за исключением объема кассовых расходов бюджета поселения на реализацию муниципальной программы к сумме  объема утвержденных бюджетных ассигнований бюджета  поселения по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований: ((3674,7 + 17,5) – 3691,9) / (3674,7 + 17,5) = 0,00008, значение критерия: 1 – 0,00008/0,15 =0,99.

Уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы рассчитывается как отношение общего объема принятых бюджетных обязательств к общему объему доведенных лимитов бюджетных обязательств в отчетном году: 3691,9 / 3691,9 х 100 % = 100,0 процентов, значение критерия – 1.

Уровень кассового исполнения по расходам бюджета поселения на реализацию муниципальной программы в 2025 году рассчитывается как отношение объема кассовых расходов бюджета поселения к объему утвержденных бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2025 г.: 3691,9 / 3692,2 = 0,99, значение критерия – 1.

Уровень освоения средств бюджета поселения на реализацию муниципальной программы в 2025 году рассчитывается как отношение объема кассовых расходов бюджета поселения на реализацию муниципальной программы в 2025 году к объему средств бюджета  поселения, запланированных на реализацию муниципальной программы по состоянию на 31 декабря 2025 г.: 3691,9 / 3692,2 = 0,99, значение критерия – 1.

Уровень освоения средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы в отчетном году рассчитывается 
как отношение объема освоенных внебюджетных источников финансирования муниципальной программы по состоянию на 31 декабря отчетного года 
к объему внебюджетных источников финансирования, запланированных 
на реализацию муниципальной (комплексной) программы по состоянию 
на 31 декабря 2025 г.: 0 / 0 = 0, значение критерия – 0.

Степень соответствия запланированному объему (уровню) финансового обеспечения рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов за счет всех источников финансового 
обеспечения к плановым значениям объемов финансового обеспечения 
за счет всех источников финансового обеспечения в отчетном периоде: 3691,9 / 3692,2 = 0,99, значение критерия – 1.

Эффективность использования средств за счет всех источников финансового обеспечения структурных элементов муниципальной программы рассчитывается как отношение степени реализации структурного элемента муниципальной программы к степени соответствия запланированному объему финансового обеспечения на реализацию структурного элемента муниципальной программы: 1 / 0,99 = 1,01, значение критерия – 1.

Степень реализации оценивается по каждому структурному элементу как доля выполненных в полном объеме в отчетном периоде структурных элементов муниципальной программы, от общего их количества: 1 / 1 = 1, значение критерия 1.

Оценка качества финансового управления с учетом критериев по вышеуказанным показателям составит: (0,99 х 0,125 х 100) + (1 х 0,125 х  100) + (1 х 0,125 х 100) + (1 х 0,125 х 100) + (0 х 0,125 х 100) + (1 х 0,125 х х 100) + (1 х 0,125 х 100) + (1х0,125х100) = 12,4+12,5+12,5+12,5+0+12,5+12,5+12,5 = 87,4.

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается по формуле:

0,8 х УДгпi + 0,1 х ОПгп + 0,1 х ФинУп = ИОиЭфгп,

0,8 х 100 + 0,1 х 100 + 0,1 х 87,4 = 98,74 процента, в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень».

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы в отчетном году составил 0,3 тыс. рублей.

7. Предложения 
по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Приложение № 1
к отчету об исполнении муниципальной программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения»
СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов), 

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 год

	№ 

п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Плановый срок реализации мероприятия (результата)/

наступления контрольной точки
	Фактический срок

реализации мероприятия (результата)/ наступления контрольной точки
	Результаты
	Ответственный 
исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ Ф.И.О.)
	Причины нереализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	единица измере-ния
	плановое значение
	фактическое значение
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.

«Содержание зеленых насаждений»
	х
	х
	тыс.м2
	75
	75
	Задорожний О.А. заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству
	–

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.

Заключены муниципальные контракты на содержание зеленых насаждений
	по мере необходимости
	 28.01.2025, 01.04.2025, 14.04.2025, 05.05.2025, 02.06.2025, 01.07.2025, 01.08.2025, 01.09.2025, 01.10.2025, 01.11.2025, 27.11.2025
	х
	х
	Договор ГПХ № 28012025 от 28.01.2025 г., № 1042025 от 01.04.2025,  № 14042025 от 14.04.2025, № 5052025 от 05.05.2025, № 2062025 от 02.06.2025, № 1072025МИ от 01.07.2025,  № 1082025МИ от 01.08.2025, № 1092025МИ от 01.09.2025, № 1102025МИ от 01.10.2025, № 1112025МА от 01.11.2025, № 1112025МИ от 1.11.2025, заключено  3 договора по трудоустройству несовершеннолетних граждан, № 50 от 27.11.2025,  заключены договора на приобретение бензина
	Задорожний О.А. заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству
	-

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.2.

Услуга оказана (работы выполнены)
	31.12.2025 г.
	05.02.2025, 05.03.2025, 04.04.2025, 05.05.2025, 05.06.2025, 04.07.2025, 05.08.2025, 05.09.2025, 03.10.2025, 05.11.2025, 
01.12.2025, 05.12.2025, 25.12.2025
	х
	х
	Платежные поручения
№ 483778 от 05.02.2025, № 24255 от 05.03.2025, № 544067 от 04.04.2025, № 91034 от 05.05.2025, № 91030 от 05.05.2025, № 584462 от 05.06.2025, № 591352 от 05.06.2025, № 127656 от 04.07.2025, № 141540 от 04.07.2025, № 544779 от 05.08.2025, № 544780 от 05.08.2025, № 86033 от 05.09.2025, № 86032 от 05.09.2025, № 476353 от 03.10.2025, № 476350 от 03.10.2025, № 32298 от 05.11.2025, № 32302 от 05.11.2025, № 427736 от 01.12.2025№ 538900 от 05.12.2025, № 538893 от 05.12.2025, № 33352 от 25.12.2025, № 33362 от 25.12.2025 оплачено трудоустройство несовершеннолетних граждан,  оплачено приобретение бензина
	Задорожний О.А. заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству
	-

	1.2
	Мероприятие (результат) 2.

«Содержание  и ремонт сетей уличного освещения»
	х
	х
	км.
	18,7
	18,7
	Задорожний О.А. заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству
	-

	1.2.1
	Контрольная точка 2.1.

Заключены договоры по содержанию  и ремонту сетей уличного освещения
	по мере необходимости
	31.12.2025 
	11.03.2025, 04.06.2025, 07.08.2025, 26.11.2025
	х
	МК № 11 от 11.03.2025, № 23 от 04.06.2025, № 30 от 07.08.2025, № 49 от 26.11.2025
	Задорожний О.А. заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству
	-

	1.2.2
	Контрольная точка 2.2.

Услуга оказана (работы выполнены)
	31.12.2025 г.
	31.12.2025 г.
	20.03.2025, 11.06.2025, 14.08.2025, 05.12.2025
	х
	Платежные поручения № 336461 от 20.03.2025, № 739203 от 11.06.2025, № 756231 от 14.08.2025,  № 526581 от 05.12.2025
	Задорожний О.А. заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству
	-

	1.3
	Мероприятие (результат) 1.3.
«Содержание мест захоронения»
	х
	х
	га
	15,6
	15,6
	Задорожний О.А. заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству
	

	1.3.1
	Контрольная точка 3.1.

Заключены договоры по содержанию  мест захоронения
	по мере необходимости
	31.12.2025 
	20.03.2025, 30.03.2025, 4.04.2025, 17.07.2025, 30.10.2025
	х
	Своими силами выполнены работы по наведению санитарного порядка на кладбищах
	Задорожний О.А. заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству
	

	1.3.2
	Контрольная точка 3.2.

Услуга оказана (работы выполнены)
	31.12.2025 г.
	31.12.2025 г.
	х
	х
	х
	Задорожний О.А. заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству
	

	1.4
	Мероприятие (результат) 1.3.
«Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов»
	х
	х
	единиц
	1
	1
	Задорожний О.А. заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству
	

	1.4.1
	Контрольная точка 1.3.1.
Заключены договора на иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов
	по мере необходимости
	31.12.2025 
	10.03.2025, 03.04.2025, 15.04.2025, 28.04.2025, 25.06.2025, 18.07.2025, 27.08.2025, 08.10.2025, 01.12.2025
	х
	МК № 10 от 10.03.2025 на проведение работ по противоклещевой обработке, № 16 от 03.04.2025 изготовление баннера, № 17 от 15.04.2025, № 18 от 28.04.2025, № 24 от 25.06.2025, № 28 от 18.07.2025, № 36 от 27.08.2025, № 40 от 08.10.2025, № 51 от 01.12.2025
	Задорожний О.А. заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству
	

	1.4.2
	Контрольная точка 1.2.1.

Услуга оказана (работы выполнены)
	31.12.2025 г.
	31.12.2025 г.
	09.04.2025, 22.04.2025, 01.07.2025, 23.07.2025, 03.09.2025, 14.10.2025, 01.12.2025
	х
	Платежные поручения № 656687 от 09.04.2025,  № 652413 от 09.04.2025, № 858946 от 22.04.2025,  № 182576 от 07.05.2025, № 72249 от 01.07.2025, № 415563 от 23.07.2025, № 40881 от 03.09.2025, № 668496 от 14.10.2025, № 427735 от 01.12.2025
	Задорожний О.А. заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству
	


                                                                                                                                                            Приложение № 2
к отчету об исполнении муниципальной программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения»
СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований 

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Источник 

финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных 
	Фактические расходы 

(тыс. рублей)
	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, %
	Примечания

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» 
	всего
	3692,2
	3692,2
	3691,9
	99,99
	

	
	бюджет поселения
	3692,2
	3692,2
	3691,9
	99,99
	

	
	федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	 

	
	областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	
	бюджета Октябрьского района
	-
	-
	-
	-
	

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	

	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения»
	всего
	3692,2
	3692,2
	3691,9
	99,99
	

	
	бюджет поселения
	3692,2
	3692,2
	3691,9
	99,99
	

	
	федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	
	областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	
	бюджета Октябрьского района
	-
	-
	-
	-
	

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	


                                                                                                                           Приложение № 3

к отчету об исполнении муниципальной программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения»
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

	№ 

п/п
	Номер и наименование


	Единица измерения
	Признак

положительной

тенденции (возрастающий/

убывающий)
	Значения показателя муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы
	Оценка динамики прироста
	Обоснование отклонений

значений показателя на конец

отчетного года (при наличии)

	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	
	

	
	
	
	
	
	план
	факт
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Показатели муниципальной программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения»

	1.1.
	Общая площадь зеленых насаждений
	тыс.м2
	-
	75
	75
	75
	100,0
	

	1.2.
	Обеспеченность  уличным освещением
	км
	-
	18,7
	18,7
	18,7
	100,0
	

	1.3
	Общая площадь мест захоронения
	га
	
	15,6
	15,6
	15,6
	100,0
	

	1.4
	Количество инициативных жителей населенных пунктов в области благоустройства территории
	чел
	-
	3
	3
	3
	100,0
	

	2. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения»

	2.1
	Общая площадь зеленых насаждений
	тыс.м2
	-
	75
	75
	75
	100,0
	

	2.2
	Обеспеченность  уличным освещением
	км
	-
	18,7
	18,7
	18,7
	100,0
	

	2.3
	Количество инициативных жителей населенных пунктов в области благоустройства территории
	чел
	-
	3
	3
	3
	100,0
	


